企微@推送功能复盘报告

华力集团研策部 · 周报管理系统

版本：202604V5 企微推送正式版
日期：2026年4月29日
作者：项目技术复盘

# 一、项目背景

华力集团研策部周报管理系统是一个基于 Vue 3 + TypeScript + Pinia 的前端项目，后端采用 Express + SQLite（better-sqlite3），部署在腾讯云轻量应用服务器上。系统支持项目周报填写、可视化看板、多人协作等功能。

2026年4月27日，系统新增了"黑板报"（StickyNote）功能，支持用户在便签中通过 @提及 来提醒同事。@提及内容需要推送到企业微信群，让被提醒的同事及时收到通知。

本报告对 @提及推送功能从开发到稳定的全过程进行复盘，记录遇到的问题、根因分析、解决方案以及经验教训。

# 二、推送规则定义

经过与用户反复沟通确认，最终确定的推送规则如下：

新增 @mention → 推送到企微群

内容修改的 @mention → 推送到企微群

内容未变的 @mention → 不推送（去重跳过）

删除的 @mention → 不推送

去重机制：去重指纹（fingerprint）规则：

fingerprint = toUser + "|" + rawText.slice(0, 20)

即通过"被提醒用户名 + 内容前20个字符"作为唯一标识，判断该条 @mention 是否已经推送过。

# 三、问题总览

从功能开发到最终稳定，共经历 10 个关键问题，按时间顺序如下：

| 编号 | 问题描述 | 根因 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 归档项目刷新后重新出现 | archiveProject() 只改本地 localStorage，未同步到服务器 | 加 async + API 调用同步到服务器 |
| 2 | @提及不推送到企微 | board_save 中存在未定义变量（curData、oldNotes），try-catch 吞掉错误 | 复用 prevRow/prevParsed/prevNotes，修复变量引用 |
| 3 | 前端修改不生效 | deploy.sh 用 scp -r 追加上传，新旧版本 JS 混在一起 | 清空 assets 目录再上传，修复 deploy.sh |
| 4 | 项目排序不生效 + @推送被跳过 | hasCustomOrder 判断错误；toUser !== currentUser 等限制过严 | 去掉 hasCustomOrder，放宽推送条件 |
| 5 | 推送消息缺少具体事项内容 | 只截取字段前80字符，未提取包含@的句子 | 重写提取逻辑，从@位置截取到句末 |
| 6 | @推送文字丢失 | slice 参数双重叠加 atIdx，超出文本范围 | 简化为两步：去换行 → 截句末标点 |
| 7 | 消息格式不完整 | allTexts 未含 coreOutputItems；text 提取逻辑仍有 bug | 补上 coreOutputItems，改用 fullMatch.length 截取 |
| 8 | 来源名称 + 正则垃圾残留 | 旧版 lookahead 正则混入用户文本 | 修改来源标识为"💡研策小助手"，加清理逻辑 |
| 9 | @推送重复提醒 | 多次保存重复推；get_mentions 扫描重复；coreOutput 重复字段 | 前端+后端双保险去重，fingerprint 对比 |
| 10 | 推送完全不生效（最严重） | 先 INSERT 再查重，查到自己刚插入的记录，全部被"去重跳过" | 将去重检查移到 INSERT 之前执行 |

# 四、核心问题详细分析

## 4.1 问题10：执行顺序导致推送全部失效（最终卡点）

严重程度：这是整个调试过程中最隐蔽、最难定位的 Bug。

现象：修复问题9（重复推送）后，所有推送突然完全不生效——只更新铃铛（🔔），不再推送到企微群。

根因分析：server.js 的 handleSet 函数中，mentions 处理逻辑的执行顺序为：

① 先执行 INSERT（UPSERT 写入数据库）
② 再执行去重检查（查询数据库已有记录）

问题在于：步骤①把当前记录写入数据库后，步骤②的查询自然会找到这条刚插入的记录。fingerprint 完全匹配，导致所有 mention（包括首次新增的）都被判定为"去重跳过"，wxwork.sendMention 永远不会被执行。

修复方案：将去重检查 + wxwork.sendMention 调用移到 INSERT 之前执行。查询时加 AND id != ? 排除当前记录。写入数据库仍保留（铃铛展示 + 下次去重参考）。

// 修复前（错误顺序）：

db.prepare(INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE).run(...)  // 先写

const existing = db.prepare(SELECT ...).all(...)       // 后查 → 找到自己

// 修复后（正确顺序）：

const existing = db.prepare(SELECT ... AND id != ?).all(id)  // 先查

if (isDup) { skip } else { wxwork.sendMention(...) }         // 推送

db.prepare(INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE).run(...)         // 后写

## 4.2 隐藏Bug：SQLite 参数绑定不匹配

在修复问题10的过程中，还发现了一个极其隐蔽的 SQL 参数绑定问题：

.all('mentions/%', id) 传了 2 个参数，但 SQL 中只有 1 个 ? 占位符（'mentions/%' 是硬编码的字符串字面量，不需要参数化）。

这个 Bug 的可怕之处在于：服务能正常启动，数据能正常写入（🔔 正常），但 better-sqlite3 静默忽略了多余的参数，查询结果可能不符合预期，导致 wxwork.sendMention 从未被执行。

修复：将 .all('mentions/%', id) 改为 .all(id)。

## 4.3 问题9：三种重复来源的叠加

@推送重复提醒的根因来自三个维度的叠加：

① 企微重复推送：用户每次保存表单都会推送 mentions/*，后端每次都调 wxwork.sendMention
② 🔔重复显示：get_mentions 同时扫描 weeks/* 文档和 mentions/* 文档，同一条@出现两次
③ coreOutput 重复字段：allTexts 包含 form.value.coreOutput（字符串）和 coreOutputItems（列表），内容相同时被扫两次

修复采用前端+后端双保险：前端用 fingerprint 对比已有推送；后端 get_mentions 删除 weeks/* 扫描；allTexts 去掉 coreOutput 字符串字段。

## 4.4 问题6：slice 参数双重叠加

text 提取逻辑中存在一个经典的 Off-by-one 错误：

atIdx + (endSep > -1 ? atIdx + endSep : text.length)

代码意图是 text.slice(atIdx, atIdx + endSep)，但写成了 atIdx + (atIdx + endSep)，相当于把 atIdx 加了两次，导致 slice 超出文本范围，只取到 @张建波 就截断了，后面的内容全部丢失。

# 五、远程调试的特殊困难

环境挑战：整个修复过程在远程服务器上进行，遇到了多个调试层面的挑战：

• heredoc + ssh + Python 多层转义：通过 ssh heredoc 远程执行 Python 脚本修改文件，需要处理本地 Shell → SSH → Python 三层引号和转义，极易出错。

• Python 脚本截断文件：远程 Python 脚本的一次行号计算错误导致文件后半部分被丢弃，PM2 报 SyntaxError: Unexpected end of input。

• PM2 只看 stdout 不看 stderr：PM2 默认显示 stdout 日志，但 SQL 参数错误等可能出现在 stderr 中，导致问题被忽略。

• scp 追加模式导致版本混乱：scp -r 不会删除目标目录中多余的文件，Vite 每次构建的文件 hash 不同，导致新旧版本 JS 混在一起。

• VPN 限制：Claude 需要VPN但腾讯云操作不能开VPN，导致同一会话中切换工具成本高。

最终方案：最终采用的可靠方案：本地 Edit 工具编辑文件 → scp 上传到服务器，避免了多层转义和远程脚本的风险。

# 六、经验教训

### 1. 执行顺序至关重要

数据库操作的顺序直接影响逻辑正确性。先写后查 vs 先查后写，结果可能天差地别。在涉及"查重→写入→推送"这类链式操作时，必须先在脑中模拟完整的执行路径，确认每一步的中间状态是否符合预期。

### 2. SQL 参数绑定要精确

SQLite 的 ? 占位符数量必须与 .all() / .run() 传入的参数数量完全一致。硬编码的字符串字面量不需要参数化。这个错误不会抛异常，只会静默影响查询结果，极其隐蔽。

### 3. 远程文件编辑要有安全网

通过脚本远程修改生产文件时，必须：① 先备份 ② 修改后验证文件行数 ③ 检查 PM2 状态和错误日志 ④ 准备回滚方案。

### 4. 部署流程要确保干净

前端构建产物（带 hash 的文件名）必须先清空目标目录再上传。scp -r 是追加模式，不会自动清理旧文件。

### 5. 去重逻辑要避免自匹配

任何"先写入再查重"的模式都会导致自匹配。去重查询必须排除当前正在处理的记录（AND id != ?），或者在写入之前完成查重。

### 6. 日志是排查的第一武器

关键路径（查重结果、推送调用、错误信息）都要有 console.log。排查问题时，先看 PM2 的 error 日志（pm2 log weekly-api --err），不只看 stdout。

### 7. 本地编辑 + 远程上传更可靠

相比于 heredoc + ssh + Python 的多层嵌套，在本地用编辑器修改文件再 scp 上传，可控性更高，出错更容易发现和回滚。

### 8. 小改动也要验证完整链路

修改一个看似无关的变量名或添加一个参数，可能影响整条执行链。每次修改后都要验证从"数据写入 → 铃铛显示 → 企微推送"的完整路径。

# 七、最终技术架构

前端链路：@提及推送的完整链路如下：

1. 用户在 WeeklyFormDialog 表单中填写周报，使用 @提及同事
2. 保存时，前端扫描所有文本字段中的 @mention
3. 提取包含@的句子内容，组装成 mentions/* 文档
4. 调用 API 写入服务器，同时更新铃铛（🔔）通知

后端链路：@提及推送的后端链路：

1. server.js handleSet 接收 mentions/* 文档
2. 计算指纹：toUser + "|" + rawText.slice(0, 20)
3. 查询数据库已有 mentions 记录（排除当前记录 id != ?）
4. 比对指纹：匹配 → 跳过推送（打印日志）；不匹配 → 调用 wxwork.sendMention
5. 写入数据库（无论是否去重都存储）
6. 返回响应

推送格式：

💡研策小助手@提醒

张建波 @徐延涛 在「清河万象汇项目」阿多的设计计划更新到项目计划

🔗 https://moodway.top/weekly/

# 八、关键文件变更清单

| 文件 | 位置 | 变更内容 |
| --- | --- | --- |
| server.js | 服务器 /var/www/weekly-api/ | mentions去重逻辑重写（先查后写）、get_mentions去重、变量修复 |
| wxwork.js | 服务器 /var/www/weekly-api/ | 消息格式改为"💡研策小助手"、推送内容精简 |
| WeeklyFormDialog.vue | 本地 src/components/ | @扫描逻辑、text提取、去重对比、项目名拼接 |
| WeeklyView.vue | 本地 src/views/ | 推送条件放宽、排序逻辑修复 |
| deploy.sh | 项目根目录 | 上传前清空旧 assets 目录 |

# 九、总结

@提及推送功能从2026年4月27日开始开发，到4月29日最终稳定，经历了 10 个关键问题的排查和修复。整个过程暴露出远程调试、数据库操作顺序、参数绑定等多方面的技术陷阱。

最核心的教训是：看似简单的"查重→推送→写入"链路，一旦执行顺序出错，就会导致功能完全失效，而且这种错误在日志中不容易被发现——因为写入和铃铛都正常工作，只有推送环节被静默跳过。

最终版本（202604V5 企微推送正式版）已通过完整验证：新增@mention正常推送、修改内容正常推送、重复提交自动去重、铃铛通知始终更新。功能已部署至生产环境并打上 Git tag。